Proyecto Casa Halcon de Cedro

Pestanas van asi:

Inicio

Contextro y Analisis

Plan Maestro y Financiero

Oportunidad de Inversion

Propuesta de valor

Estetica y Funcionamiento

INICIO

El Proyecto en Cifras y Concepto

- Fundamento del Proyecto: Eficiencia Evolutiva

Nuestra propuesta se aleja del metraje excesivo para enfocarse en la densidad de valor. Con un área total de 2,955 sqft, el diseño prioriza la habitabilidad inteligente: 2,064 sqft de área climatizada (Living Area) donde cada pie cuadrado ha sido optimizado para el flujo de vida moderna, complementado con 891 sqft de espacios funcionales y de transición (Garage, Porche y Exterior) que extienden la huella térmica de la casa sin elevar los costos operativos.

- Fundamento Económico: Optimización de Activos

El proyecto se basa en la Tasa de Retorno por Pie Cuadrado (Yield per SQFT). Al mantener una escala eficiente, reducimos el CAPEX inicial y los tiempos de ejecución, permitiendo un precio de salida competitivo que captura al segmento de mercado con mayor capacidad de cierre financiero en Oconee.

Capex estimado

Lote: $45,000

Construction Living: 2.064 x $115= $237,360

Construction Garage: 588 x $55= $32,340

Softs Costs + Contingencia 10%= $26,970

Total Inversion: $296,670

Validacion de ARV

Comparables XX

Proyeccion 12 meses $526,320

Costos de Salida

Comision + closing (estimado) = 6.5%

Rango de Retorno con Salida incluida

Conservador: $230 x sf $474,720  60% $178,050

Objetivo: $255 x sf ARV $526,320  77% $229,650

Optimista $280 x sf ARV $577,920 94% $577,920

- Ubicación Estratégica y Demanda

Situado en un lote premium de 13,057 sqft, el emplazamiento capitaliza la migración hacia entornos naturales con conectividad técnica. La demanda en este sector busca la calidez de la madera tradicional de Carolina del Sur fusionada con estándares de eficiencia energética modernos, una combinación que nuestra propuesta "Halcón de Cedro" domina por completo.

Familias que buscan espacio y tranquilidad, compradores relocalizandose desde mercados mas costosos, usuarios de segunda Vivienda, inversionistas interesados en AB&B.

Viabilidad Técnica y Financiera

- Diagnóstico de Lote: Aprovechamiento Topográfico

Con una superficie de 0.3 acres (13,057 sqft), el diagnóstico revela un coeficiente de ocupación ideal que permite privacidad perimetral y una integración orgánica de la estructura. La orientación de la vivienda maximiza la luz natural y el drenaje pluvial, minimizando los movimientos de tierra complejos.

Componentes del Diagnostico:

Compatibilidad de Uso y restricciones.

Setbacks

Dimensiones

Encaje del diseno

Acceso e infraestructuras (vias, servicios)

Factores fisicos: Topografia, drenaje, Vegetacion.

Revision de riesgos ambientales y servidumbre si aplica.

Anexos Claves en el sitio:

Deed

Survey

Setbacks

Dimensiones

Vista Aerea.

Plan Maestro

Covenants

- Arquitectura del Capital

Estructuramos el financiamiento mediante una matriz híbrida que asegura liquidez en cada fase de la obra. El modelo contempla:

Principio Rector

Minimizar costos financieros

Evitar sobre apalancamiento

Mantener flexibidad en salida

• Capital Base: Recursos propios lote o terreno.

• Línea de Crédito de Construcción: Activación escalonada según hitos de inspección.

• Fondo de Contingencia: 10% reservado para imprevistos de mercado.

- Análisis de Volatilidad de Márgenes

Ante la fluctuación de los precios de la madera (Lumber futures), nuestro modelo de planificación implementa un Sistema de Compras Anticipadas y Contratos de Precio Fijo con proveedores locales. Esto blinda el margen de utilidad proyectado frente a la inflación de materiales.

Sin embargo se modelan escenarios para medir sensibilidad del margen ante variaciones tipicas:

Construccion + 10% (Inflacion de materiales)

Construccion  - 10% (Excelente control de compras)

Presion de mercado o absorcion lenta

Venta + 5% (apreciacion moderada en 12 meses)

El objetivo no es Optimismo, Es mostrar rangos defendibles y mitigacion por gestion.

Ejecución y Cierre

- Plan Maestro de Desarrollo (Master Schedule)

Fases ejecutivas del proyecto:

Adquisicion y verficacion final del lote

Permisos y coordinacion tecnica

Inicio de obra mas estructura

MEP + cerramientos

Acabados mas Punch list

Marketing, posicionamiento y estrategia de salida

Vente y cierre o preparacion para la renta

Un cronograma de ejecución crítica dividido en 4 fases clave:

1. Site Prep & Foundation: Mes 1.

2. Framing & Envelope (Madera): Mes 2-3.

3. Systems & Finishes: Mes 4-5.

4. Landscape & Delivery: Mes 6.

- Capital Humano y Roles Claves

• Dirección de Proyecto: Victor, Estrategia y cumplimiento de visión.

• Lead Architect: Ura, Diseño de eficiencia espacial y materiales.

• General Contractor (GC): Ejecución técnica y gestión de cuadrillas.

• Project Controller: Santiago, Control de costos y análisis de desviaciones.

. Realtor: Eduardo, Analasisi de precios, estrategia comercal, negociacion y cierre.

- Recomendacion Estrategica Final

9. Recomendación Estratégica Final: La Visión "Halcón de Cedro"

Tras el diagnóstico técnico y el análisis de viabilidad financiera, nuestra conclusión es clara: el mercado en el condado de Oconee no demanda metros cuadrados, sino calidad de vida optimizada.

La ejecución del Plan 1168D es nuestra hoja de ruta recomendada por tres razones fundamentales:

1. Arbitraje de Valor: Al integrar una construcción de alta gama en un lote eficiente de 13,057 sqft, eliminamos el sobrecosto de mantenimiento operativo, garantizando una propiedad altamente líquida y atractiva tanto para el usuario final como para futuros inversionistas.

2. Mitigación de Riesgos: El uso de una estructura de madera estandarizada y el bloqueo de costos de materiales en la Fase 0 nos permite navegar con seguridad frente a la volatilidad del mercado de commodities en 2026, asegurando un margen neto predecible.

3. Coherencia con el Entorno: "Halcón de Cedro" no compite con arquitecturas del sector, lo complementa. La arquitectura propuesta eleva la plusvalía del sector, creando un corredor de diseño moderno que consolida a esta área como el nuevo estándar de habitabilidad en Oconee.

El dictamen es proceder con la ejecución inmediata. Nuestra recomendación es capitalizar la baja fricción de este modelo arquitectónico para posicionar esta vivienda no solo como un hogar, sino como el activo inmobiliario más sólido y coherente de la región.

PESTANA 6 ESTETICA Y POSICIONAMIENTO

Este diseño es un excelente ejemplo de "Mountain Modern", lo cual encaja perfectamente en Oconee, SC.

- Diagnóstico del Lote y Huella (Footprint)

• Aprovechamiento de Fachada: El diseño presenta una fachada frontal estrecha con un garaje de carga frontal integrado, ideal para maximizar el espacio lateral en el lote de 13,057 sqft.

• Geometría: Uso de techos a dos aguas (Gables) pronunciados que facilitan el drenaje de nieve/lluvia, típicos de la arquitectura de Carolina del Sur.

• Relación Exterior: El plano destaca una integración fluida con el entorno mediante un "Outdoor Living" en la parte posterior y un porche de entrada que actúa como zona de transición térmica.

- Plan Maestro: Distribución Funcional

Para la pestaña de "Plan Maestro", puedes resaltar esta distribución de planta única (One-story living), que es altamente demandada por su accesibilidad:

• Zona Social Open-Concept: La cocina con isla central se integra con el comedor y el "Living Room", creando un eje de convivencia de casi 40 pies de profundidad.

• Suite Principal Privada: Ubicada en el ala posterior derecha para máxima privacidad, con acceso directo al área de lavandería a través del clóset (un detalle de diseño premium).

• Habitaciones Secundarias: Dos dormitorios adicionales (BR 2 y BR 3) situados en el ala opuesta, compartiendo un baño completo, ideal para familias o configuración de oficina/estudio.

3. Especificaciones de Construcción (Madera y Acabados)

De acuerdo a las elevaciones (Front, Rear, Left, Right side):

• Revestimiento (Siding): El plano especifica una combinación de Vertical Board & Batten y Lap Siding. Esto es clave para tu Propuesta de Valor: "Textura y tradición en madera con estética contemporánea".

• Carpintería: Ventanales verticales que maximizan la entrada de luz natural en el área social (Living Area).

• Garaje: Espacio para dos vehículos (588 sqft) con profundidad suficiente para almacenamiento técnico o herramientas de mantenimiento del lote.

4. Arquitectura de Espacios (Cifras Reales del Plano)

• Área Climatizada: 2,064 sqft (Eficiencia térmica optimizada).

• Espacios de Transición: Porche frontal y "Outdoor Living" posterior (totalizando los 111 + 192 sqft que mencionaste), diseñados para la vida al aire libre en Oconee.

• Almacenamiento: Incluye un "Pantry" (despensa) y "Mudroom" estratégicos al entrar desde el garaje.